| ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI ĐẢNG BỘ XÃ LÙNG PHÌNH * Số - ĐA/ĐU | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Bắc Hà, ngày ….. tháng ….. năm 2025 |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

Bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý rác thải gắn với cải tạo nếp sống sinh hoạt trong đồng bào DTTS xã Lùng Phình, giai đoạn 2025 –2030

-----

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TẠI XÃ LÙNG PHÌNH

III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Quan điểm.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:

IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác vệ sinh môi trường.

2. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về bảo vệ môi trường.

3. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận TQ và các đoàn thể đối với công tác vệ sinh môi trường.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về môi trường.

5. Thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường của Đảng, Nhà nước; vận dụng ban hành các cơ chế, chính sách của xã về bảo vệ môi trường.

6. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường.

7. Áp dụng các biện pháp kinh tế trong bảo vệ môi trường.

8. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về môi trường .

9. Bảo vệ và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

10. Xây dựng cảnh quan trên địa bàn xã.

11. Tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác

12. Cải tạo nếp sống sinh hoạt.

13. Xây dựng mô hình điểm.

14. Tăng cường quản lý nhà nước, thể chế hóa

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

VII. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2025 – 2030

Năm 2025: Điều tra hiện trạng, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, chọn mô hình điểm

Năm 2026: Triển khai mô hình điểm, phát thùng rác, đào tạo tổ tự quản

Năm 2027: Nhân rộng mô hình ra các thôn còn lại, nâng tỷ lệ phân loại rác

Năm 2028: Triển khai cải tạo nếp sống sinh hoạt toàn xã

Năm 2029: Kiểm tra, giám sát, sơ kết, điều chỉnh kế hoạch

Năm 2030: Tổng kết, đánh giá hiệu quả đề án

Trên đây là Đề án Bảo vệ môi trường và thu gom rác thải gắn với cải tạo nếp sống sinh hoạt trong đồng bào DTTS xã Lùng Phình, giai đoạn 2025 –2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIV./.

| Nơi nhận: - TT. Đảng ủy, HĐND, UBND xã, - Cơ quan, tham mưu giúp việc Đảng ủy, - Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc ; - Các cơ quan, đơn vị, - Lưu VT-VPĐU. | T/M BAN CHẤP HÀNH BÍ THƯ Trần Hoàng Tuân |
| --- | --- |